Практическая работа №2

Тема: Определение целей, задач и критериев успешности внедрения программного обеспечения (на примере HelpDesk)

Выполнил: Ладанюк Андрей  Группа: Исп 2131

Было выполнено 29.09.2026

Задание 1. Анализ проблемы

За основу взяты данные, полученные в ходе первой практики.

| Действующая проблема | К каким последствиям ведёт |
| --- | --- |
| Заявки приходят через различные каналы связи | Осложняется учёт обращений, некоторые заявки теряются или создаются повторно |
| Нет единого реестра заявок | Сложно оценить масштаб работ и распределить приоритеты |
| Статус обращения не отслеживается | Пользователь не информирован о ходе решения своей проблемы |
| Отсутствует архив обработанных обращений | Невозможно выявлять повторяющиеся инциденты и анализировать их |
| Не всегда ясно, кто отвечает за заявку | Решение затягивается, зона ответственности не определена |

Дополнительно выделены две проблемы, которые способно решить внедрение HelpDesk:

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Не учитывается время обработки заявки | Руководство лишено возможности оценивать продуктивность техподдержки |
| Пользователь не получает уведомлений о результате | Пользователю приходится самому узнавать статус, что создаёт дополнительную нагрузку на специалистов |

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Ответ: Главная цель внедрения HelpDesk — формирование единого пункта приёма, регистрации и контроля за исполнением заявок службы технической поддержки, что позволит уменьшить время ответа на обращения пользователей и сделать работу технической службы более прозрачной.

Задание 3. Определить дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Снизить число утерянных и проигнорированных заявок за счёт их集中ленного хранения в базе |
| 2 | Дать возможность отслеживать статус обращения на каждом этапе обработки |
| 3 | Упростить поиск и анализ данных по ранее решённым обращениям |

Задание 4. Определить задачи внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих станций | Убедиться в соответствии оборудования системным требованиям |
| 2 | Подготовка сервера | Гарантировать наличие ресурсов для работы MS SQL Server |
| 3 | Установка MS SQL Server | Сформировать среду для хранения данных системы |
| 4 | Развёртывание базы данных HelpDesk | Обеспечить хранение заявок и сведений о пользователях |
| 5 | Установка клиентской части HelpDesk | Предоставить пользователям доступ к системе |
| 6 | Настройка соединения через ADO.NET | Обеспечить взаимодействие приложения с базой данных |
| 7 | Создание пользовательских аккаунтов | Разграничить права доступа и обеспечить индивидуальную работу |
| 8 | Первичное заполнение справочников | Подготовить систему к штатной эксплуатации |
| 9 | Тестирование работоспособности системы | Удостовериться в корректной работе всех функций |
| 10 | Инструктаж пользователей | Обеспечить грамотное использование HelpDesk сотрудниками |

Задание 5. Распределение задач по группам

1. Подготовительные работы

Что нужно сделать до установки ПО?

Проверка рабочих станций

Подготовка сервера

Проверка системных требований

2. Установка и настройка

Какие шаги выполняются непосредственно при установке?

Установка MS SQL Server

Создание базы данных HelpDesk

Установка клиентской части HelpDesk

Настройка подключения через ADO.NET

3. Проверка

Как проверить систему после установки?

Тестирование работоспособности системы

Проверка создания и сохранения заявок

Контроль корректности отображения данных

4. Ввод в эксплуатацию

Что нужно сделать до начала полноценного использования?

Создание учётных записей

Первичное заполнение данных

Обучение пользователей

Резервное копирование

Задание 6. Определить заинтересованных участников

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Исправляет недочёты, дорабатывает функционал при необходимости, даёт технические консультации |
| Системный администратор | Развёртывает и настраивает сервер и MS SQL Server, обеспечивает сетевой доступ |
| Специалист техподдержки | Ежедневно взаимодействует с системой, регистрирует и обрабатывает обращения |
| Обычный пользователь | Создаёт обращения, использует систему для запросов о помощи |
| Администратор HelpDesk | Управляет учётными записями, назначает исполнителей, контролирует статусы заявок |

Ответ на вопрос: Почему внедрение нельзя считать задачей только программиста?

Поскольку внедрение охватывает не только установку программы, но и подготовку оборудования, настройку базы данных, создание учётных записей, обучение сотрудников и изменения в организации работы техподдержки. Итоговый успех зависит от системного администратора, специалистов поддержки и самих пользователей, а не только от создателя программы.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения фиксируются в единой системе |
| 2 | У каждой заявки есть статус (новая, в работе, закрыта) |
| 3 | Пользователи могут следить за состоянием своих заявок |
| 4 | Ведётся полный архив всех обработанных обращений |
| 5 | Время реакции на заявки сокращается |
| 6 | По каждому обращению известен ответственный исполнитель |
| 7 | Руководство может получать отчёты по количеству и категориям заявок |

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь способен оформить заявку | Заявка корректно сохраняется в базе данных |
| Заявка имеет статус | Статус корректно отображается и меняется по мере обработки |
| Пользователь может отслеживать заявку | В интерфейсе виден текущий статус и история изменений |
| Ведётся архив обращений | Все ранее обработанные заявки сохранены и доступны для просмотра |
| Известен исполнитель | Каждой заявке назначен ответственный сотрудник |
| Формируются отчёты для руководства | Система позволяет выгрузить статистику по заявкам за период |

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без связи с базой данных система неработоспособна |
| Создание учётных записей | Высокий | Без аккаунтов невозможен персонализированный доступ |
| Обучение пользователей | Средний | Система может работать, но без обучения — с ошибками и неэффективно |
| Резервное копирование | Средний | Не блокирует запуск, но критично для сохранности данных в перспективе |
| Проверка системных требований | Высокий | Несоответствие требованиям делает установку невозможной |
| Создание ярлыка программы | Низкий | Влияет лишь на удобство запуска, а не на работоспособность |

Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Рекомендуемый порядок действий:

1. Проверить системные требования

2. Подготовить MS SQL Server

3. Создать базу данных HelpDesk

4. Настроить подключение приложения к базе данных

5. Установить HelpDesk

6. Создать пользователей

7. Провести контрольное тестирование

8. Создать резервную копию

9. Обучить пользователей

10. Начать эксплуатацию системы

Задание 11. Анализ ситуации

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет. Система не может считаться успешно внедрённой, поскольку сотрудник фактически не имеет возможности ею пользоваться: нет подключения к базе данных, отсутствуют учётные данные (логин и пароль), а резервная копия не создана.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Не были выполнены: настройка базы данных и подключение к ней на рабочем месте, создание учётных записей, резервное копирование, тестирование и обучение пользователя непосредственно на его рабочем месте.

3. Что нужно сделать до передачи системы пользователю?

Настроить связь приложения с базой данных, создать учётную запись пользователя, сделать резервную копию базы, протестировать систему на рабочем месте и провести инструктаж пользователя по работе с программой.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

| № | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка оборудования и системных требований | Оборудование и ПО отвечают требованиям |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка нужных компонентов, настройка MS SQL Server | Программная среда готова к установке |
| 3 | Установка | Установка HelpDesk на рабочие станции | Программа развёрнута на всех нужных компьютерах |
| 4 | Настройка базы данных | Создание БД, первичное заполнение справочников | База данных создана и готова к работе |
| 5 | Настройка приложения | Настройка подключения через ADO.NET, проверка связи с БД | Приложение корректно взаимодействует с БД |
| 6 | Проверка | Тестирование создания заявок, проверка сохранения данных | Система работает без ошибок |
| 7 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей, обучение | Пользователи умеют работать в системе |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Резервное копирование, официальный запуск | Система используется в реальной работе |

Это предварительный вариант плана. На следующих занятиях он будет расширен системными требованиями, сроками, ответственными лицами и рисками.

6. Итоговая карточка целей внедрения

Программный продукт
HelpDesk

Основная проблема
Обращения пользователей поступают через разные каналы, не регистрируются и не имеют единого учёта, что ведёт к потере заявок и задержкам в их обработке.

Основная цель внедрения
Формирование единого центра регистрации, учёта и контроля исполнения заявок технической поддержки.

Основные задачи внедрения
Подготовка оборудования и программной среды, установка и настройка системы, создание пользователей, обучение персонала, проверка работоспособности и резервное копирование.

Основные ожидаемые результаты
Все обращения регистрируются в единой системе, заявки имеют статус, ведётся архив обращений, по каждой заявке известен исполнитель.

Главный критерий успешности внедрения
Система активно используется сотрудниками техподдержки и пользователями в реальных рабочих условиях: все заявки регистрируются, обрабатываются и отслеживаются без сбоев.

7. Вывод

Внедрение HelpDesk требуется для объединения разрозненных обращений пользователей в единую систему учёта и контроля, что позволяет сократить время реакции на заявки и избежать потери информации. Цель внедрения принципиально отличается от задачи: цель определяет конечный желаемый результат (например, создание единого центра регистрации заявок), тогда как задача — это конкретное действие, приближающее к цели (например, настройка подключения к базе данных). Для успешного внедрения необходимо выполнить целый ряд задач: подготовить оборудование, установить и настроить программу и базу данных, создать учётные записи, провести обучение пользователей и организовать резервное копирование. Результат внедрения можно считать успешным лишь тогда, когда система полноценно работает в реальных условиях эксплуатации, а не только в тестовой среде разработчика. Программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки, так как разработка обеспечивает лишь работоспособность кода, в то время как внедрение охватывает установку на рабочих местах, настройку окружения, обучение сотрудников и проверку системы в реальных условиях. Следовательно, внедрение — это комплексный процесс, включающий технические, организационные и обучающие мероприятия, а не однократное действие одного специалиста.

12. Контрольные вопросы

1. Что называется внедрением программного обеспечения?

Внедрение — это совокупность мероприятий по подготовке, установке, настройке и запуску программного обеспечения в реальную эксплуатацию, включающая не только установку программы, но и подготовку оборудования, обучение пользователей и проверку работоспособности.

2. Что такое цель внедрения?

Цель внедрения — это итоговый результат, которого требуется достичь в процессе внедрения программного продукта и который связан с решением конкретной проблемы заказчика.

3. Чем цель отличается от задачи?

Цель описывает конечный желаемый результат, а задача — это конкретное действие или шаг, необходимый для её достижения; одной цели, как правило, соответствует несколько задач.

4. Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

Например, настройка соединения приложения с базой данных через ADO.NET.

5. Что называется ожидаемым результатом?

Ожидаемый результат — это конкретное, измеримое состояние системы или процесса, которое должно быть достигнуто после успешного внедрения.

6. Для чего необходим критерий успешности?

Критерий успешности нужен, чтобы объективно подтвердить, что ожидаемый результат действительно достигнут, а не опираться на субъективную оценку.

7. Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

Чтобы убедиться, что оборудование и программное окружение способны обеспечить корректную работу системы, и избежать сбоев или невозможности установки.

8. Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

MS SQL Server предназначен для хранения всех данных HelpDesk (заявок, пользователей, статусов), поэтому его настройка обеспечивает функционирование базы данных приложения.

9. Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

ADO.NET обеспечивает связь между приложением и базой данных, позволяя программе считывать, сохранять и обновлять информацию о заявках.

10. Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?

Нет, нельзя, поскольку внедрение предполагает работу системы в реальной рабочей среде пользователей с настроенной инфраструктурой, а не только в тестовых условиях разработчика.